## Slide 1: [보이는 라디오 with 41기 수강생]
SEB 황정식
2022.12.13

## Slide 2
프로젝트에서 뭐부터 해야할지 모르겠다면?

## Slide 3
이 문서를 참고하세요

## Slide 4
온라인 마켓을 예로 들어볼게요

## Slide 5
프로젝트 설계/구현 전 제일 먼저 해야될 일은?

## Slide 6: 1. 서비스 할 애플리케이션의 경계를 잘 설정하세요
범위를 처음부터 넓게 잡지마세요.
단, 확장의 가능성을 잘 판단하세요.
예)
오픈 마켓인지 아닌지에 따라서 애플리케이션 설계는 천차만별이다

## Slide 7: 오픈 마켓이 아닌 단순 mall의 경우

## Slide 8: 오픈 마켓의 경우

## Slide 9: 2. 서비스의 기능을 도메인 단위로 선정하세요(우선 순위 포함)
회원
주문
상품
배송
결제
구매자
판매자
상품
카테고리
구매 후기
포인트
공지사항
Q&A
구매 내역
판매 내역
상품 즐겨찾기
장바구니
반품/
교환

## Slide 10: 3. 도메인별로 Entity의 틀을 만드세요

## Slide 11: 4. Entity에 필요한 기본 필드를 채워 넣으세요

## Slide 12: 5. Controller의 틀을 만드세요

## Slide 13: 6. Entity에 맞는 DTO를 만드세요

## Slide 14: 7. Controller에 Stub을 적용하세요

## Slide 15: 8. Controller의 슬라이스 테스트 케이스를 만드세요

## Slide 16: 9. DTO에 유효성 검증을 적용하세요

## Slide 17: 10. 기본적인 API 문서 생성을 위한 documentation 로직을 슬라이스 테스트 케이스에 추가하고 API 문서를 만드세요.

## Slide 18
여기까지 하면 기본적인 기능 요구 사항은 정의됩니다.

## Slide 19
그 다음부터는 구현입니다.

## Slide 20
구현과 테스트는 가급적 함께 하세요

## Slide 21
기능이 추가되거나 변경되면?

## Slide 22
4. ~ 10. 까지 과정에
추가 및 변경된 내용을 반영합니다.

## Slide 23
보안을 적용합니다.

## Slide 24
로컬 기능 테스트를 진행합니다.

## Slide 25
배포하세요.

## Slide 26
서버에서 기능 테스트를 진행합니다.

## Slide 27
보안 취약성 테스트를 진행합니다.

## Slide 28
성능 테스트를 진행합니다.

## Slide 29
프로젝트 진행 시 고려해야 할 부분

## Slide 30: 1. 팀원의 학습 상태
서로 간에 오픈 마인드로 솔직하게 얘기해야 합니다.
그래야 구현 파트를 나눌 수 있습니다.

## Slide 31: 2. 기술 스택
가급적 배운 기술내에서 해결하세요
그 외에 추가로 안배운 기술을 적용해보고 싶다면?
이미 구현된 애플리케이션에 최대한 영향을 주지 않아야 합니다.
예)
카카오톡 같은 외부 API 연동
QueryDSL
Hibernate Search

## Slide 32: 3. 개발 업무 배분
JPA Entity 설계는 누가 전담할 것인가
기술 단위의 기능 구현
도메인 단위의 기능 구현
컬럼 매핑
연관 관계 매핑
API 계층, Service 계층, 데이터액세스 계층까지 한번에 개발하기
Controller 슬라이스 테스트 및 API 문서화
Spring Security를 이용한 보안 영역

## Slide 33: 4. 기능 테스트
내가 구현하지 않은 다른 파트를 테스트해서 버그 찾기
할 수 있다면 성능 테스트까지 해보기

## Slide 34
프로젝트 때, 정말 중요한 것

## Slide 35: 1. 팀원 간의 커뮤니케이션
혼자 잠수 타지 않기
해결이 안되는 건 최대한 빨리 공유하기
프로젝트 시작 전, 그냥 온라인 회식 한 번 하세요!
다른 팀원 얘기 들어주기
팀원을 설득하려면 논리적으로 설득하기

## Slide 36: 2. 배려심
팀원이 역량이 안되서 끙끙 앓고 있으면 어떡하시겠어요?
답답해서 한숨쉬고, 프로젝트 망할까봐 걱정하실건가요?
도와 주세요. 남을 돕는게 내가 성장하는 길입니다.

## Slide 37
프로젝트 이 후 해야될 일

## Slide 38: 1. 버그 리포팅
발생한 버그 내용
발생 원인
해결책
차선책
이력서에 잘 포장해서 넣으세요

## Slide 39: 2. 백로그로 남은 기능 구현해보기
프로젝트 끝났다고 끝난게 아닙니다!!

## Slide 40: 3. 구현된 기능 리팩토링
아직 안끝났어요!!

## Slide 41
41기 화이팅!